集思 · 信息收集整合系统

Jisi InfoHub

集思 · 信息收集整合系统

# 集思 · 信息收集整合系统

## 最终验收清单

## 1 验收范围

本清单覆盖集思 · 信息收集整合系统的后端代码、前端演示页、数据库结构、测试用例、成员交付文档、答辩演示材料和最终归档状态。罗元恒负责最终审查、联调、归档和答辩准备。

## 2 代码验收

| 模块 | 文件 | 验收结果 |
| --- | --- | --- |
| 启动入口 | app/main.py | 通过 |
| API 路由 | app/api.py | 通过 |
| 数据模型 | app/schemas.py | 通过 |
| 存储与采集 | app/storage.py | 通过 |
| 清洗与趋势分析 | app/analysis.py | 通过 |
| 前端演示页 | frontend/index.html | 通过 |

关键能力：

支持 news/forum/api/csv 四类数据源。

支持 manual/hourly/daily/weekly 调度字段。

支持 enabled/disabled 数据源状态校验。

支持采集任务、原始数据、清洗数据、趋势结果、报表记录持久化。

支持 surge/up/stable/down/plunge 五类趋势方向。

支持信息详情、主题详情、XLSX/PDF 报表生成和下载。

支持 10000 条演示数据下的检索性能验证。

## 3 测试验收

| 测试文件 | 覆盖内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| tests/test_analysis.py | 清洗、评分、趋势方向、时间衰减 | 通过 |
| tests/test_api.py | 接口集成、CORS、边界输入、主题详情、报表下载 | 通过 |
| tests/test_storage.py | 入库、去重、禁用源、weekly 调度 | 通过 |
| tests/test_performance.py | 10000 条数据检索性能 | 通过 |

测试命令：

python3 -m unittest discover -s tests -v

当前结果：

Ran 21 tests
OK

## 4 文档验收

| 类别 | 文档 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 罗元恒核心文档 | 项目开发计划、需求说明、概要设计、数据库设计、总结报告 | 通过 |
| 罗元恒管理文档 | 需求追溯矩阵、技术选型、CI/CD、会议纪要、模板说明 | 通过 |
| 采集模块 | 数据要求说明书、模块开发卷宗-采集篇、崔昊晨交付说明 | 通过 |
| 清洗模块 | 模块开发卷宗-清洗篇、详细设计相关材料 | 通过 |
| 分析模块 | 兰玉杰可行性研究与模块卷宗、兰玉杰文档复核记录 | 基本通过，旧 Word 卷宗建议答辩前人工打开确认版式 |
| 前端与手册 | 用户手册、操作手册、界面设计说明、前端交付说明 | 通过 |
| 测试材料 | 测试计划、测试执行记录、测试分析报告、开发进度月报 | 通过 |
| 答辩演示材料 | 答辩演示检查说明、答辩演示检查清单、截图归档说明、最终提交说明 | 通过 |
| 收尾检查 | 项目缺口检查报告、最终提交说明、最终交付包 | 通过 |

## 5 演示验收

| 演示项 | 方法 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 后端启动 | python3 -m app.main --host 127.0.0.1 --port 8000 | 通过 |
| 前端打开 | 浏览器打开 frontend/index.html | 通过 |
| 健康检查 | /api/v1/health | 通过 |
| 数据源列表 | /api/v1/sources | 通过 |
| 信息检索 | /api/v1/items | 通过 |
| 趋势榜单 | /api/v1/trends | 通过 |
| 报表生成下载 | /api/v1/reports、/api/v1/reports/{id}/download | 通过 |

## 6 时间线验收

| 日期范围 | 验收内容 | 主要负责人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-13 至 2026-06-14 | 选题、分工、项目计划和需求框架 | 罗元恒 | 通过 |
| 2026-06-15 至 2026-06-16 | 数据要求、采集口径、需求说明和数据库设计 | 崔昊晨、罗元恒 | 通过 |
| 2026-06-16 至 2026-06-18 | 概要设计、详细设计、清洗存储和趋势分析方案 | 罗昆昊、兰玉杰、罗元恒 | 通过 |
| 2026-06-19 至 2026-06-21 | 后端主线、采集清洗、趋势检索和前端演示联调 | 罗元恒、王永成 | 通过 |
| 2026-06-22 至 2026-06-23 | 测试计划、测试执行、性能验证和成员材料汇总 | 郭子凌、罗元恒 | 通过 |
| 2026-06-23 至 2026-06-24 | 演示检查材料、最终验收、文档格式统一和交付包重建 | 罗元恒 | 通过 |

## 7 罗元恒最终审查事项

结题前仍需罗元恒处理以下事项：

答辩前用 WPS 或 Word 打开兰玉杰旧 Word 格式卷宗，确认版式正常。

如现场演示需要终端画面，手动补充后端启动图和测试通过图。

最终提交前检查 Git 状态，确认需要归档的成员目录均已纳入版本库。

如时间允许，对 Word 文档封面、编号和落款进行最后格式统一。

## 8 验收结论

当前版本已经具备课程作业的主要交付能力：系统可运行、接口可调用、前端可演示、测试可验证、XLSX/PDF 报表可下载、核心文档和演示检查材料基本齐全。后续重点是截图归档和个别成员二进制文档内容复核。

编写人：罗元恒

审核人：罗元恒