信息收集整合系统

项目开发计划

| 文档编号 | PLAN-001 |
| --- | --- |
| 执行标准 | GB856T——88 |
| 版本 | V1.0 |
| 密级 | 内部 |
| 学校 | 【待填写】 |
| 课程 | 【待填写】 |
| 班级 | 【待填写】 |
| 学号 | 【待填写】 |
| 指导老师 | 【待填写】 |
| 编写人 | 组长 |
| 编写日期 | 2026-06-13 |

# 版本记录

| 版本 | 日期 | 修改内容 | 修改人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-06-13 | 形成项目开发计划初稿 | 组长 |
| V1.1 | 2026-06-22 | 自查修订项目开发计划，补充需求/API/字段/图表 | 组长 |
| V1.2 | 2026-06-26 | 最终格式统一与交付前核对 | 组长 |

# 目录

本文档采用 Word 标题样式组织目录。正式提交前可在 Word/WPS 中通过“引用-目录-更新目录”生成自动目录。

# 文档说明

本文档规定信息收集整合系统的开发目标、组织分工、进度安排、资源计划、质量要求和交付控制方法，是项目执行和阶段检查的依据。

# 1 引言

关于项目开发计划这部分，我们主要还是面向课程实践来做的。系统要能真正跑起来，不能光有文档没有代码。我们把采集、清洗、存储、分析、展示和管理拆成了六个独立模块，这样组员之间可以并行开发，互不耽误，最后再统一联调。

做项目开发计划的时候，大家注意每步的输入和输出都要留记录。需求不是写出来就完了，得能对应到设计、数据库和测试用例。不然答辩的时候老师说「你这个需求在哪实现了」，我们拿不出证据就很被动。

# 2 项目概述

我们要做的就是信息收集整合系统，把网上分散的信息抓下来，洗干净，分析出热点和趋势，最后用图表展示出来。参考了 BettaFish 和 TrendRadar 的思路，但按课程作业的规模来，不贪大。

核心就一条线：从采集到清洗，从清洗到分析，从分析到展示，整条链路能跑通就行。重点放在需求分析、概要设计、数据库设计、测试计划和项目管理这些软件工程环节上。

# 3 团队组织与职责

团队这边我来统一协调，成员各负责一个模块。我管里程碑节点、文档模板和评审归档，其他人管自己那块的设计、编码、测试和说明文档。有事群里说，搞不定的找我。

| 角色 | 姓名 | 职责定位 |
| --- | --- | --- |
| 组长 | 组长 | 项目总负责人，核心文档编写，架构设计，全程管理 |
| 组员 | 王永成 | 数据采集引擎开发与数据要求文档 |
| 组员 | 罗昆昊 | 数据清洗存储开发与详细设计文档 |
| 组员 | 兰玉杰 | 趋势分析开发与可行性研究文档 |
| 组员 | 崔昊晨 | 前端可视化开发与用户/操作手册 |
| 组员 | 郭子凌 | 测试开发与测试文档、进度月报 |

# 4 进度计划

关于进度计划这部分，我们主要还是面向课程实践来做的。系统要能真正跑起来，不能光有文档没有代码。我们把采集、清洗、存储、分析、展示和管理拆成了六个独立模块，这样组员之间可以并行开发，互不耽误，最后再统一联调。

| 阶段 | 时间 | 主要任务 | 责任人 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可行性与计划 | 第1周 | 选题、竞品分析、总体计划 | 组长、兰玉杰 | 项目开发计划、可行性研究报告 |
| 需求分析 | 第2周 | 需求调研、用例建模、数据要求 | 组长、王永成 | 软件需求说明书、数据要求说明书 |
| 系统设计 | 第3-4周 | 架构、概要设计、数据库设计、详细设计 | 组长、罗昆昊 | 概要设计、数据库设计、详细设计 |
| 编码开发 | 第5-7周 | 各模块编码、联调和模块卷宗 | 全体成员 | 代码、模块开发卷宗、进度月报 |
| 测试验收 | 第8周 | 测试计划执行、缺陷修复、手册编写 | 郭子凌、崔昊晨 | 测试计划、测试分析、用户手册 |
| 总结答辩 | 第9周 | 部署验收、总结、PPT和归档 | 组长 | 开发总结报告、答辩材料 |

# 5 系统模块划分

我们把系统按职责拆成了六个模块，每个模块管一摊事。模块之间通过统一的数据对象和接口来对接，采集的不直接写展示，分析的不直接改原始数据，各干各的活。

这样分的好处是：每个人写的代码对应自己的文档，文档对应自己的模块，到时候答辩老师一问「你负责什么」，每个人都能说清楚自己干了啥。

| 模块 | 主要职责 |
| --- | --- |
| 多源信息采集引擎 | 负责新闻、论坛、公开接口、文件导入等来源的接入，形成统一原始数据对象。 |
| 数据清洗与归并模块 | 负责去重、字段规范化、噪声过滤、实体合并和质量标记。 |
| 信息存储与索引模块 | 负责结构化存储、全文索引、标签索引和历史版本管理。 |
| 趋势分析与洞察模块 | 负责热点发现、趋势评分、主题聚类、关联分析和异常提醒。 |
| 可视化展示与报表模块 | 负责仪表盘、趋势图、明细表、导出报表和演示视图。 |
| 用户管理与配置模块 | 负责账号、角色、数据源配置、阈值配置和审计日志。 |

# 6 资源与工具计划

关于资源与工具计划这部分，我们主要还是面向课程实践来做的。系统要能真正跑起来，不能光有文档没有代码。我们把采集、清洗、存储、分析、展示和管理拆成了六个独立模块，这样组员之间可以并行开发，互不耽误，最后再统一联调。

做资源与工具计划的时候，大家注意每步的输入和输出都要留记录。需求不是写出来就完了，得能对应到设计、数据库和测试用例。不然答辩的时候老师说「你这个需求在哪实现了」，我们拿不出证据就很被动。

# 7 质量保证计划

关于质量保证计划这部分，我们主要还是面向课程实践来做的。系统要能真正跑起来，不能光有文档没有代码。我们把采集、清洗、存储、分析、展示和管理拆成了六个独立模块，这样组员之间可以并行开发，互不耽误，最后再统一联调。

做质量保证计划的时候，大家注意每步的输入和输出都要留记录。需求不是写出来就完了，得能对应到设计、数据库和测试用例。不然答辩的时候老师说「你这个需求在哪实现了」，我们拿不出证据就很被动。

质量保证计划这边几个容易出问题的点：数据源说崩就崩、清洗规则各写各的、分析结果解释不清、前端和后端接口对不上、文档格式五花八门。我的想法是通过统一模板、阶段验收和评审会议来卡住这些风险，每个节点检查完再往下走。

# 8 风险管理

关于风险管理这部分，我们主要还是面向课程实践来做的。系统要能真正跑起来，不能光有文档没有代码。我们把采集、清洗、存储、分析、展示和管理拆成了六个独立模块，这样组员之间可以并行开发，互不耽误，最后再统一联调。

做风险管理的时候，大家注意每步的输入和输出都要留记录。需求不是写出来就完了，得能对应到设计、数据库和测试用例。不然答辩的时候老师说「你这个需求在哪实现了」，我们拿不出证据就很被动。

风险管理这边几个容易出问题的点：数据源说崩就崩、清洗规则各写各的、分析结果解释不清、前端和后端接口对不上、文档格式五花八门。我的想法是通过统一模板、阶段验收和评审会议来卡住这些风险，每个节点检查完再往下走。

# 9 交付与验收

关于交付与验收这部分，我们主要还是面向课程实践来做的。系统要能真正跑起来，不能光有文档没有代码。我们把采集、清洗、存储、分析、展示和管理拆成了六个独立模块，这样组员之间可以并行开发，互不耽误，最后再统一联调。

做交付与验收的时候，大家注意每步的输入和输出都要留记录。需求不是写出来就完了，得能对应到设计、数据库和测试用例。不然答辩的时候老师说「你这个需求在哪实现了」，我们拿不出证据就很被动。

交付与验收这边几个容易出问题的点：数据源说崩就崩、清洗规则各写各的、分析结果解释不清、前端和后端接口对不上、文档格式五花八门。我的想法是通过统一模板、阶段验收和评审会议来卡住这些风险，每个节点检查完再往下走。

# 附录：里程碑验收与资源清单

项目计划的执行以阶段验收为准，而不是只看时间是否到达。每个阶段必须同时检查文档、代码、评审记录和问题闭环情况，未通过验收的阶段不得直接进入下一阶段。

组长每周汇总一次成员进展，重点检查是否存在接口不一致、数据格式不一致、文档模板不一致和测试覆盖不足等问题。发现偏差后先明确责任人和完成日期，再决定是否调整后续计划。

资源安排采用“核心流程优先”的策略。若时间不足，优先保证采集到清洗、清洗到分析、分析到展示的闭环可以演示；报表样式、复杂检索和高级算法作为增强项排在主流程之后。

凡涉及需求范围、数据库结构、接口字段和演示路径的变更，均由组长记录变更原因、影响范围和确认人，避免成员各自修改导致最终材料不一致。

| 里程碑 | 验收条件 | 不通过时处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 需求基线 | 需求编号完整，用户角色、功能需求、非功能需求和验收标准均已确认 | 由组长组织需求复审，冻结前不得进入概要设计 |
| 设计基线 | 架构图、接口表、数据库表和模块职责一致 | 修改概要设计和数据库设计，更新追溯矩阵 |
| 联调基线 | 采集、清洗、分析、展示的主流程可贯通 | 定位接口或数据格式问题，建立缺陷跟踪记录 |
| 交付基线 | 文档、代码、测试报告、PPT和演示材料齐全 | 按缺失清单补齐并重新验收 |