集思 · 信息收集整合系统

Jisi InfoHub

集思 · 信息收集整合系统

# 集思 · 信息收集整合系统

## 开发进度月报

## 1 项目总体进度

本阶段项目已完成主体代码、核心接口、前端演示页、主要工程文档、测试用例和演示检查材料初稿。罗元恒负责整体架构、主线代码、成员内容合并、最终联调和交付归档；各成员按照模块分工补充对应文档和功能说明。

| 阶段 | 计划内容 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| 2026-06-13 至 2026-06-14 | 选题、可行性准备、分工和项目计划 | 已完成 |
| 2026-06-14 至 2026-06-16 | 需求说明、数据要求、用例梳理 | 已完成 |
| 2026-06-16 至 2026-06-18 | 概要设计、数据库设计、详细设计、架构图 | 已完成 |
| 2026-06-19 至 2026-06-21 | 后端主线、采集、清洗、趋势、前端演示 | 已完成 |
| 2026-06-22 至 2026-06-23 | 单元测试、接口集成测试、性能冒烟测试 | 已完成 |
| 2026-06-23 至 2026-06-24 | 演示检查清单、最终验收清单、交付包 | 已完成 |

## 2 成员进度

| 成员 | 分工内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 罗元恒 | 核心文档、主线代码、集成联调、演示检查材料、最终归档 | 6/13 启动分工，6/19-6/24 完成主线集成、回归测试和交付包 |
| 崔昊晨 | 采集模块、数据要求说明、采集卷宗 | 6/15-6/20 完成采集口径、数据要求和模块交付说明 |
| 罗昆昊 | 清洗存储、详细设计、清洗卷宗 | 6/16-6/20 完成清洗存储说明、详细设计和质量评分相关内容 |
| 兰玉杰 | 可行性研究、趋势分析、分析卷宗 | 6/15-6/21 完成可行性研究和趋势分析材料，6/23-6/24 由罗元恒复核 |
| 王永成 | 前端可视化、用户手册、操作手册、界面说明 | 6/18-6/23 完成界面说明、手册和前端材料，6/24 由罗元恒统一修订 |
| 郭子凌 | 测试计划、测试执行、测试分析、进度月报 | 6/22-6/24 完成测试计划、执行记录、分析报告和进度月报 |

## 3 时间线记录

| 日期 | 工作内容 | 参与人员 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-13 | 项目启动、选题和初始分工 | 罗元恒 | 建立分工与文档清单 |
| 2026-06-14 | 需求范围、用例和接口初稿 | 罗元恒 | 明确主流程和接口边界 |
| 2026-06-15 | 数据来源、采集口径和可行性材料准备 | 崔昊晨、兰玉杰、罗元恒 | 数据要求和可行性方向确定 |
| 2026-06-16 | 数据库、清洗存储、概要设计整理 | 罗昆昊、罗元恒 | 表结构和清洗流程确定 |
| 2026-06-17 | 趋势分析算法和时间衰减方案整理 | 兰玉杰、罗元恒 | 趋势方向和热度计算口径确定 |
| 2026-06-18 | 前端页面结构和用户材料框架 | 王永成、罗元恒 | 首页、趋势、搜索、报表中心原型确定 |
| 2026-06-19 | 后端代码骨架和核心接口开发 | 罗元恒 | 服务可启动，基础接口可调用 |
| 2026-06-20 | 采集、清洗、趋势、检索流程联调 | 罗元恒、各模块负责人 | 主流程闭环可运行 |
| 2026-06-21 | 前端联调和用户/操作材料补充 | 王永成、罗元恒 | 前端演示页可连接后端 |
| 2026-06-22 | 测试计划、自动化测试和性能验证 | 郭子凌、罗元恒 | 测试框架和性能用例完成 |
| 2026-06-23 | 成员材料汇总、截图和验收材料整理 | 罗元恒、全员 | 形成最终提交材料初稿 |
| 2026-06-24 | 最终复核、报表导出增强、文档格式统一和交付包重建 | 罗元恒 | 21 个测试通过，交付包校验通过 |

## 4 本阶段完成内容

完成后端核心流程：数据源配置、采集任务、原始数据、清洗数据、趋势分析、报表生成下载。

完成前端演示页：系统首页、趋势分析、信息搜索、数据源管理和报表中心。

完成接口联调：健康检查、数据源、采集任务、信息检索、趋势榜单和报表生成下载。

完成测试补充：接口集成测试和 10000 条数据性能测试。

完成分工修订：罗元恒承担约 55% 主线和最终交付工作，其他成员保留明确模块职责。

完成演示检查材料：答辩演示检查清单、截图归档说明和最终验收清单。

## 5 当前遗留事项

| 遗留项 | 影响 | 处理人 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 兰玉杰 .doc 文档内容需人工打开复核 | 影响最终归档质量 | 罗元恒 | 高 |
| 答辩截图尚需实际截取 | 影响演示留痕完整性 | 罗元恒 | 高 |
| Git 暂存与提交状态需整理 | 影响最终提交 | 罗元恒 | 高 |
| 部分 Word 文档格式可继续统一 | 提升材料观感 | 罗元恒 | 中 |

## 6 下阶段计划

罗元恒完成二进制文档人工复核，确认成员材料内容与分工一致。

罗元恒启动后端并打开前端页面，截取测试通过图、接口响应图和系统页面图。

罗元恒根据最终演示截图确认答辩演示检查清单。

罗元恒检查 Git 状态，确认代码、文档和成员目录全部纳入最终提交。

编写人：郭子凌

审查人：罗元恒