信息收集整合系统

信息收集整合系统

| 执行标准 | 参考 GB8567——88 / GB856T——88 文档格式 |
| --- | --- |
| 文档来源 | 郭子凌部分/测试计划.md |
| 格式处理 | 由组长统一整理为 Word 版本，原作者与修订情况以正文记录为准 |
| 整理日期 | 2026-06-24 |
| 密级 | 内部 |

# 信息收集整合系统

## 测试计划

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档编号 | TEST-PLAN-001 |
| 执行标准 | 参考 GB8567——88 文档格式 |
| 版本 | V1.1 |
| 密级 | 内部 |
| 编写日期 | 2026-06-23 |
| 编写人 | 郭子凌 |
| 修订人 | 组长 |
| 修订日期 | 2026-06-24 |
| 审查人 | 组长 |
| 适用阶段 | 系统测试与结题验收 |

## 1 测试目标

本测试计划用于规范信息收集整合系统的测试范围、测试方法、测试环境和通过标准。测试工作覆盖数据源配置、采集任务、数据清洗、趋势分析、接口调用、前端演示和性能冒烟验证，最终由组长统一审查并纳入项目归档。

## 2 测试范围

| 测试类别 | 覆盖内容 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | 清洗函数、质量评分、趋势方向、时间衰减 | 郭子凌 |
| 存储测试 | 数据源、采集任务、去重、禁用状态、调度字段 | 郭子凌 |
| 接口测试 | 健康检查、参数校验、CORS、采集到检索闭环 | 郭子凌 |
| 性能测试 | 10000 条演示数据下的关键词检索 | 郭子凌 |
| 演示测试 | 后端启动、前端页面、趋势榜、报表生成下载 | 组长 |
| 回归测试 | 成员代码合并后的全量测试 | 组长 |

## 3 测试环境

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows / WSL Linux |
| Python 版本 | Python 3.10+ |
| 数据库 | SQLite |
| 依赖方式 | Python 标准库为主，报表导出使用 openpyxl 与 reportlab |
| 后端启动 | python3 -m app.main --host 127.0.0.1 --port 8000 |
| 测试命令 | python3 -m unittest discover -s tests -v |

## 4 测试策略

先执行单元测试，确认清洗、评分、趋势计算等基础函数稳定。

再执行存储层测试，确认数据库写入、去重、任务状态和数据源状态逻辑正确。

随后执行接口集成测试，确认 API 能完成创建数据源、采集、检索、趋势查询的闭环。

最后执行性能冒烟测试，确认 10000 条演示数据下的检索响应时间满足课程演示要求。

每次成员代码合并后，由组长运行全量测试并检查前端演示流程。

## 5 通过标准

| 编号 | 标准 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| P-001 | 全部自动化测试通过 | 必须 |
| P-002 | 健康检查接口返回正常状态 | 必须 |
| P-003 | 数据源支持 news/forum/api/csv 类型 | 必须 |
| P-004 | 调度字段支持 manual/hourly/daily/weekly | 必须 |
| P-005 | 禁用数据源不能执行采集任务 | 必须 |
| P-006 | 重复采集不会重复写入清洗数据 | 必须 |
| P-007 | 趋势方向支持五类状态 | 必须 |
| P-008 | 10000 条数据检索响应小于 3 秒 | 必须 |
| P-009 | 前端页面能展示首页、趋势、检索、数据源、报表 | 必须 |

## 6 风险与处理

| 风险 | 影响 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 成员模块接口字段不一致 | 影响联调 | 由组长统一接口字段和数据结构 |
| 前端连接不到后端 | 影响演示 | 检查后端端口与前端 API 地址 |
| 重复数据导致采集数量为 0 | 容易误判失败 | 说明去重机制，必要时新增关键词数据源 |
| 二进制文档无法自动检查 | 影响最终归档 | 由组长人工打开复核 |

## 7 交付物

tests/test_analysis.py

tests/test_storage.py

tests/test_api.py

tests/test_performance.py

郭子凌部分/测试执行记录.docx

郭子凌部分/测试分析报告.docx

编写人：郭子凌

审查人：组长