信息收集整合系统

信息收集整合系统 — 分工与要求记录

| 执行标准 | 参考 GB8567——88 / GB856T——88 文档格式 |
| --- | --- |
| 文档来源 | 分工与要求记录.md |
| 格式处理 | 由罗元恒统一整理为 Word 版本，原作者与修订情况以正文记录为准 |
| 整理日期 | 2026-06-24 |
| 密级 | 内部 |

# 信息收集整合系统 — 分工与要求记录

文档编号: GL-001

执行标准: 参考 GB8567——88 文档格式

版本: V1.2

编写日期: 2026-06-13

编写人: 罗元恒

修订日期: 2026-06-24

修订人: 罗元恒

密级: 内部

## 目录

项目概述

团队分工

软件开发流程

罗元恒要求

附录

## 1 项目概述

### 1.1 项目名称

信息收集整合系统（暂定名，后续可修改）

### 1.2 项目定位

参考 BettaFish（多智能体舆情分析）与 TrendRadar（热点趋势雷达），构建一个多源信息采集 → 清洗处理 → 整合分析 → 可视化展示的一站式平台。

### 1.3 核心功能

多源信息采集引擎

数据清洗与归并模块

信息存储与索引模块

趋势分析与洞察模块

可视化展示与报表模块

用户管理与配置模块

### 1.4 标准依据

本项目的全部文档遵循 GB856T——88 和 GB8567——88 国家标准。

## 2 团队分工

### 2.1 人员信息

| 角色 | 姓名 | 职责定位 |
| --- | --- | --- |
| 👑 罗元恒 | 罗元恒 | 项目总负责人，核心文档编写，架构设计，全程管理 |
| 组员 | 崔昊晨 | 数据采集引擎开发与数据要求文档 |
| 组员 | 罗昆昊 | 数据清洗存储开发与详细设计文档 |
| 组员 | 兰玉杰 | 趋势分析开发与可行性研究文档 |
| 组员 | 王永成 | 前端可视化开发与用户/操作手册 |
| 组员 | 郭子凌 | 测试开发与测试文档、进度月报 |

### 2.2 详细分工

### 👑 罗元恒 · 罗元恒（核心文档 + 主体代码 + 总集成 + 最终交付）

| 序号 | 负责内容 | 标准编号 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目开发计划 | GB856T——88 | 总体规划、任务分解、时间表、资源分配 |
| 2 | 软件需求说明书 | GB856T——88 | 全部功能需求、非功能需求、用例建模 |
| 3 | 概要设计说明书 | GB8567——88 | 系统架构设计、模块分解、接口定义、技术选型 |
| 4 | 数据库设计说明书 | GB8567——88 | 数据模型、ER图、表结构设计 |
| 5 | 项目开发总结报告 | GB8567——88 | 最终项目总结（功劳簿） |
| 6 | 图1 | — | 系统架构图、数据流图、用例图等核心图表 |
| 7 | 项目骨架搭建 | — | 主框架、核心接口、Git与CI/CD |
| 8 | 进度管理与质量把控 | — | 评审各成员交付物，统一文档模板 |
| 9 | 需求追溯矩阵 | — | 需求→设计→测试全程追溯（体现工程规范） |
| 10 | 技术选型论证报告 | — | 框架/数据库/中间件对比分析 |
| 11 | 系统部署与CI/CD方案 | — | Docker编排、自动构建、部署脚本 |
| 12 | 答辩演示检查与现场说明 | — | 结题答辩演示准备材料 |
| 13 | 文档模板制定 | — | 统一所有GB标准文档的格式模板 |
| 14 | 会议纪要与评审记录 | — | 全程会议记录归档 |
| 15 | 核心接口联调 | — | 统一检查采集、清洗、趋势、检索、报表接口能否闭环运行 |
| 16 | 成员代码合并与冲突处理 | — | 审查各模块代码，处理分支合并、接口不一致和回归问题 |
| 17 | 最终测试验收 | — | 组织全量测试、接口冒烟测试和演示前检查 |
| 18 | 演示数据与截图准备 | — | 准备答辩所需演示数据、API响应截图、系统运行截图 |
| 19 | 最终归档与提交 | — | 汇总代码、文档、截图、测试结果，形成最终交付包 |

### 崔昊晨

| 序号 | 负责内容 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据要求说明书 | GB856T——88 |
| 2 | 模块开发卷宗（采集模块部分） | GB8567——88 |
| 3 | 多源爬虫/API接入模块编码 | — |
| 4 | 数据源接入规范文档 | — |

### 罗昆昊

| 序号 | 负责内容 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 详细设计说明书 | GB8567——88 |
| 2 | 模块开发卷宗（清洗模块部分） | GB8567——88 |
| 3 | 数据清洗、去重、格式化、入库编码 | — |
| 4 | 数据质量评估报告 | — |

### 兰玉杰

| 序号 | 负责内容 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可行性研究报告 | GB8567——88 |
| 2 | 模块开发卷宗（分析模块部分） | GB8567——88 |
| 3 | 趋势计算、热点发现、关联分析编码 | — |
| 4 | 算法设计与验证文档 | — |

### 王永成

| 序号 | 负责内容 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用户手册 | GB8567——88 |
| 2 | 操作手册 | GB8567——88 |
| 3 | 仪表盘、趋势图、数据表格等前端编码 | — |
| 4 | UI/UX 设计文档 | — |

### 郭子凌

| 序号 | 负责内容 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测试计划 | GB8567——88 |
| 2 | 测试分析报告 | GB8567——88 |
| 3 | 开发进度月报 | GB8567——88 |
| 4 | 单元测试、集成测试编码 | — |

### 2.3 工作量权重

罗元恒     ███████████████████████████████████████████████████████  约55%  ⭐⭐⭐⭐⭐  ← 总负责人，承担主线开发、集成验收与最终交付
崔昊晨   █████████                                                约9%   ⭐⭐⭐    ← 采集模块与数据要求
罗昆昊   █████████                                                约9%   ⭐⭐⭐    ← 清洗存储与详细设计
兰玉杰   █████████                                                约9%   ⭐⭐⭐    ← 趋势分析与可行性研究
王永成   █████████                                                约9%   ⭐⭐⭐    ← 前端界面与用户材料
郭子凌   █████████                                                约9%   ⭐⭐⭐    ← 测试文档与测试执行

### 2.4 当前阶段后续分工安排

罗元恒负责的文档、架构和代码骨架已经完成，当前阶段按照“补齐各自文档、完善对应模块说明、准备联调和测试材料”的顺序推进，详细任务清单如下：

### 0. 罗元恒：总集成与最终交付负责人

统筹任务：

统一审查各成员提交的代码、文档和截图材料，确保分工、文件名、作者和内容一致。

负责后端主线代码合并、冲突处理、接口联调和最终回归测试。

统一整理项目文档、需求追溯矩阵、技术选型、部署方案、会议记录和最终总结。

交付任务：

准备系统演示流程、运行截图、API 响应截图和最终归档包。

在结题前完成一次全量验收，确保代码可运行、文档可追溯、演示可复现。

### 1. 崔昊晨：采集模块负责人

文档任务：

完成《数据要求说明书》：定义系统支持的新闻、论坛、API、CSV四类数据的格式、频率和属性。

编写《模块开发卷宗-采集篇》：记录采集引擎的实现逻辑。

代码任务：

在 app/storage.py 的基础上，细化 start_collect_task 方法，增加对不同 endpoint 类型的模拟接入。

完善 DataSource 的校验逻辑，确保不同来源的 keywords 匹配正确。

### 2. 罗昆昊：清洗与存储负责人

文档任务：

完成《详细设计说明书》：详细描述各层类的调用关系（例如 ApiHandler -> Repository -> sqlite3）。

编写《模块开发卷宗-清洗篇》：记录数据去重、字段标准化、质量评分的实现细节。

代码任务：

完善 app/analysis.py 中的 quality_score 逻辑，增加更多维度的质量评分（如内容长度、HTML标签过滤等）。

优化 clean_raw_item 过程，确保清洗后的数据在 clean_items 表中存储完整。

### 3. 兰玉杰：趋势分析负责人

文档任务：

完成《可行性研究报告》：分析技术路线（Python标准库为主+SQLite，报表导出补充 openpyxl/reportlab）的合理性。

编写《模块开发卷宗-分析篇》：针对关键词提取频率、热度计算公式给出算法说明。

代码任务：

改进 app/analysis.py 中的 calculate_trends 算法，增加“时间衰减因子”，让最近的消息热度更高。

完善 trend_direction 逻辑，提供比“up/down/stable”更细腻的趋势描述。

### 4. 王永成：前端界面与手册负责人

文档任务：

完成《用户手册》：以普通用户视角说明如何查询趋势、导出报表。

完成《操作手册》：以系统管理员视角说明如何配置数据源、查看审计日志。

编写《界面设计说明》：提供系统首页、趋势分析页、信息搜索页的原型图或UI说明。

素材任务：

根据代码运行结果截取 API 响应图，制作答辩用的系统演示截图（Dashboard预览）。

### 5. 郭子凌：测试与进度负责人

文档任务：

完成《测试计划》：设定单元测试、集成测试、冒烟测试的范围。

完成《测试分析报告》：在测试完成后汇总通过率、性能表现。

定期产出《开发进度月报》：记录项目组各成员的时间投入和里程碑达成情况。

测试任务：

在 tests/test_storage.py 基础上，增加对 ApiHandler 请求分发的集成测试。

执行负载测试，验证 10000 条演示数据下的检索响应速度。

### 2.5 当前协作原则

各成员先按自己的模块把“文档初稿 + 功能说明”补齐，再统一交给罗元恒审查。

文档与代码同步推进，模块做完后要立刻补对应的说明、截图和测试记录。

每个人交付时必须注明自己负责的部分，便于后续汇总到总文档和结题材料里。

罗元恒负责统一风格、检查格式、合并内容和最后验收，不再重复分散细节工作。

### 2.6 项目推进时间线（2026-06-13 至 2026-06-24）

| 日期 | 主要工作 | 负责人 | 形成材料或结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-13 | 项目选题、目标确认、分工初稿和 GB 文档清单整理 | 罗元恒 | 分工与要求记录 V1.0、项目开发计划框架 |
| 2026-06-14 | 需求范围梳理、功能模块拆分、接口草案和数据流草图 | 罗元恒 | 需求条目、系统流程、接口初稿 |
| 2026-06-15 | 数据来源与采集口径讨论，确定 news/forum/api/csv 四类演示数据 | 崔昊晨、罗元恒 | 数据要求说明书初稿、采集模块任务清单 |
| 2026-06-16 | 清洗、去重、质量评分和 SQLite 表结构设计 | 罗昆昊、罗元恒 | 详细设计要点、数据库设计说明 |
| 2026-06-17 | 趋势分析算法、时间衰减、趋势方向分类讨论 | 兰玉杰、罗元恒 | 可行性研究报告初稿、分析算法说明 |
| 2026-06-18 | 前端页面结构、导航、搜索、趋势榜和报表中心原型设计 | 王永成、罗元恒 | 界面设计说明初稿、前端页面草图 |
| 2026-06-19 | 后端代码骨架、Repository 存储层、基础 API 和演示数据流程开发 | 罗元恒 | app/ 主线代码骨架 |
| 2026-06-20 | 采集、清洗、趋势、检索流程联调，成员模块内容并入主线 | 罗元恒、各模块负责人 | 采集任务、清洗入库、趋势榜接口可运行 |
| 2026-06-21 | 前端静态页面联调，补充用户手册、操作手册和前端交付说明 | 王永成、罗元恒 | frontend/index.html、用户/操作材料 |
| 2026-06-22 | 单元测试、接口集成测试、性能测试和测试文档整理 | 郭子凌、罗元恒 | 测试计划、测试执行记录、测试分析报告 |
| 2026-06-23 | 成员交付物汇总、截图归档和结题材料整理 | 罗元恒、全员 | 演示检查材料、项目缺口检查报告、最终提交说明初稿 |
| 2026-06-24 | 罗元恒最终复核、报表导出增强、文档格式统一、交付包重建 | 罗元恒 | 21 个测试通过、最终交付包、V1.1 修订文档 |

## 3 软件开发流程

按 GB856T——88 标准，采用瀑布模型分六个阶段推进。由于课程结题周期较集中，本项目将标准阶段压缩到 2026-06-13 至 2026-06-24 内完成，每个阶段均保留对应文档和复核记录。

### 3.1 阶段一：可行性研究与计划（2026-06-13 至 2026-06-14）

| 步骤 | 任务 | 负责人 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目启动、选题确定 | 罗元恒 | 选题报告 |
| 1.2 | 参考项目分析（BettaFish + TrendRadar） | 罗元恒 | 竞品分析 |
| 1.3 | 可行性分析 | 兰玉杰 | 可行性研究报告 |
| 1.4 | 总体规划与分工 | 罗元恒 | 项目开发计划 |

### 3.2 阶段二：需求分析（2026-06-14 至 2026-06-15）

| 步骤 | 任务 | 负责人 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 需求调研与用例建模 | 罗元恒 | 需求清单、用例图 |
| 2.2 | 软件需求说明书 | 罗元恒 | 软件需求说明书 |
| 2.3 | 数据要求分析 | 崔昊晨 | 数据要求说明书 |

### 3.3 阶段三：系统设计（2026-06-16 至 2026-06-18）

| 步骤 | 任务 | 负责人 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 架构设计与模块划分 | 罗元恒 | 图1（架构图） |
| 3.2 | 概要设计说明书 | 罗元恒 | 概要设计说明书 |
| 3.3 | 数据库设计说明书 | 罗元恒 | 数据库设计说明书 |
| 3.4 | 详细设计说明书 | 罗昆昊 | 详细设计说明书 |

### 3.4 阶段四：编码开发（2026-06-19 至 2026-06-21）

| 步骤 | 任务 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | 项目骨架搭建、核心接口 | 罗元恒 |
| 4.2 | 数据采集模块 | 崔昊晨 |
| 4.3 | 数据清洗存储模块 | 罗昆昊 |
| 4.4 | 分析引擎模块 | 兰玉杰 |
| 4.5 | 前端可视化 | 王永成 |
| 4.6 | 模块开发卷宗 | 各组员 |
| 4.7 | 开发进度月报 | 郭子凌 |

### 3.5 阶段五：测试（2026-06-22 至 2026-06-23）

| 步骤 | 任务 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | 测试计划 | 郭子凌 |
| 5.2 | 单元测试与集成测试 | 郭子凌 + 全员 |
| 5.3 | 用户手册 | 王永成 |
| 5.4 | 操作手册 | 王永成 |
| 5.5 | 测试分析报告 | 郭子凌 |

### 3.6 阶段六：交付总结（2026-06-23 至 2026-06-24）

| 步骤 | 任务 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | 系统部署与验收 | 罗元恒 |
| 6.2 | 项目开发总结报告 | 罗元恒 |
| 6.3 | 答辩演示检查与现场说明 | 罗元恒 |
| 6.4 | 全套文档归档 | 罗元恒 |

## 4 罗元恒要求

### 4.1 文档要求

格式统一：所有文档使用罗元恒制定的统一模板，封面格式保持一致

章节规范：采用 GB 标准层级编号（1 / 1.1 / 1.1.1）

图表编号：统一编号为"图1-1"、"表1-1"格式，图表须有标题

按时交付：按流程计划表中的时间节点提交初稿

交付物清单：

| 文档名称 | 标准 | 字数参考 | 交付时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目开发计划 | GB856T——88 | 3000+ | 2026-06-13 至 2026-06-14 |
| 可行性研究报告 | GB8567——88 | 2000+ | 2026-06-15 至 2026-06-17 |
| 软件需求说明书 | GB856T——88 | 5000+ | 2026-06-14 至 2026-06-16 |
| 数据要求说明书 | GB856T——88 | 2000+ | 2026-06-15 至 2026-06-16 |
| 概要设计说明书 | GB8567——88 | 4000+ | 2026-06-16 至 2026-06-18 |
| 详细设计说明书 | GB8567——88 | 4000+ | 2026-06-16 至 2026-06-19 |
| 数据库设计说明书 | GB8567——88 | 3000+ | 2026-06-16 至 2026-06-18 |
| 模块开发卷宗 | GB8567——88 | 1000+/人 | 2026-06-19 至 2026-06-21 |
| 用户手册 | GB8567——88 | 3000+ | 2026-06-21 至 2026-06-24 |
| 操作手册 | GB8567——88 | 2000+ | 2026-06-21 至 2026-06-24 |
| 测试计划 | GB8567——88 | 2000+ | 2026-06-22 |
| 测试分析报告 | GB8567——88 | 2000+ | 2026-06-23 至 2026-06-24 |
| 开发进度月报 | GB8567——88 | 1000+ | 2026-06-23 至 2026-06-24 |
| 项目开发总结报告 | GB8567——88 | 3000+ | 2026-06-23 至 2026-06-24 |

### 4.2 代码要求

语言标准：Python 3.10+，遵循 PEP8 规范

模块化：每个功能独立成模块，降低耦合

注释规范：关键函数/类须有 docstring，复杂逻辑须有行注释

Git 提交：提交信息格式 [模块名] 描述，如 [采集] 新增微博爬虫

代码评审：关键模块合并前须经过罗元恒审查

### 4.3 协作要求

每周例会：每周一晚进行进度同步，所有人汇报本周完成/下周计划

通讯渠道：建立微信群，日常沟通在群内进行

问题上报：遇到技术卡点超过1天无法解决，立即上报罗元恒协调

禁止拖延：除非特殊情况，每个阶段任务不得延迟超过3天

会议纪要：每次例会由罗元恒记录，发到群里

### 4.4 其他要求

所有文档和代码最终版权归小组共有

各组员须保管好自己的工作副本

参考外部代码须注明出处

不得抄袭，须有自己的设计和实现

## 5 附录

### 5.1 罗元恒正式任务清单（已纳入分工表）

罗元恒正式负责 7份核心文档 + 1套核心图表 + 主线代码 + 集成管理 + 最终交付，共 19项核心任务（占全部工作量约 55%），已在2.2节详细列出。

以下为原加分项，已全部纳入正式分工，不再单独列出：

文档模板制定 | 需求追溯矩阵 | 技术选型论证 | CI/CD部署 | 答辩演示检查 | 会议纪要

### 5.2 版本记录

| 版本 | 日期 | 修改内容 | 修改人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-06-13 | 初稿，确定分工与要求 | 罗元恒 |
| V1.1 | 2026-06-22 | 根据初稿审查意见调整分工细节 | 罗元恒 |
| V1.2 | 2026-06-24 | 补充 6.13 至 6.24 项目推进时间线并完成格式统一 | 罗元恒 |

### 5.3 分发名单

| 姓名 | 角色 |
| --- | --- |
| 罗元恒 | 罗元恒 |
| 王永成 | 组员 |
| 罗昆昊 | 组员 |
| 兰玉杰 | 组员 |
| 崔昊晨 | 组员 |
| 郭子凌 | 组员 |