信息收集整合系统

信息收集整合系统

| 执行标准 | 参考 GB8567——88 / GB856T——88 文档格式 |
| --- | --- |
| 文档来源 | 项目文档/项目缺口检查报告.md |
| 格式处理 | 由罗元恒统一整理为 Word 版本，原作者与修订情况以正文记录为准 |
| 整理日期 | 2026-06-24 |
| 密级 | 内部 |

# 信息收集整合系统

## 项目缺口检查报告

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档编号 | GAP-001 |
| 执行标准 | 参考 GB8567——88 文档格式 |
| 版本 | V1.1 |
| 密级 | 内部 |
| 编写日期 | 2026-06-24 |
| 编写人 | 罗元恒 |
| 用途 | 结题前检查项目还缺哪些内容 |

## 1 检查结论

当前项目已经具备课程作业结题所需的主体内容：后端可运行、前端可演示、测试可执行、核心文档基本齐全、成员分工已经重新调整。罗元恒承担约 55% 的核心工作，包括主线代码、核心文档、接口联调、最终验收、演示检查材料和归档；其他成员保留采集、清洗、分析、前端、测试五个方向的合理分工。

## 2 已完成内容

| 类别 | 完成情况 |
| --- | --- |
| 主线代码 | 已覆盖数据源、采集、清洗、趋势、检索、详情、XLSX/PDF 报表和健康检查 |
| 前端演示 | 已提供 frontend/index.html，包含首页、趋势、搜索、数据源、报表列表和下载 |
| 自动化测试 | 21 个用例全部通过 |
| 罗元恒文档 | 项目计划、需求、概要设计、数据库设计、追溯矩阵、技术选型、部署方案、总结报告等基本齐全 |
| 成员文档 | 采集、清洗、分析、前端、测试方向均已有材料 |
| 答辩演示材料 | 答辩演示检查说明、演示检查清单、截图归档说明和最终验收清单已准备 |
| 敏感信息 | 未发现 GitHub token 或非项目说明痕迹 |

## 3 还差的内容

| 优先级 | 缺口 | 处理建议 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高 | 兰玉杰旧 Word 卷宗版式仍建议人工打开确认 | 已完成文件类型、正文抽取、元数据和关键词复核，答辩前用 WPS/Word 最后查看版式 | 罗元恒 |
| 高 | 终端启动图和测试通过图可继续补充 | 前端首页、数据源、搜索、趋势、报表截图已归档；终端图按答辩需要手动截取 | 罗元恒 |
| 中 | Word 文档格式还可以进一步统一 | 对封面、编号、页眉页脚和落款做最后检查 | 罗元恒 |
| 中 | 演示截图可继续补充 | 根据实际答辩需要补充终端启动图和测试通过图 | 罗元恒 |
| 低 | 真实爬虫和登录权限未实现 | 作为后续扩展说明，不影响课程演示主流程；XLSX/PDF 报表导出已完成 | 罗元恒 |

## 4 王永成部分检查

王永成部分已经从“数据相关文档”调整为“前端界面与用户材料”方向，当前保留内容如下：

王永成部分/用户手册.docx

王永成部分/操作手册.docx

王永成部分/界面设计说明.docx

王永成部分/前端可视化交付说明.docx

当前未发现王永成目录下继续保留《数据要求说明书》或采集数据类卷宗，分工方向已经合理。

## 5 罗元恒分工说明

为体现罗元恒实际承担更多工作，分工文档已调整为：

| 人员 | 工作量权重 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 罗元恒 | 约 55% | 核心文档、主体代码、接口联调、最终测试、演示检查材料、归档提交 |
| 崔昊晨 | 约 9% | 采集模块与数据要求 |
| 罗昆昊 | 约 9% | 清洗存储与详细设计 |
| 兰玉杰 | 约 9% | 趋势分析与可行性研究 |
| 王永成 | 约 9% | 前端界面与用户材料 |
| 郭子凌 | 约 9% | 测试文档与测试执行 |

## 6 收尾建议

答辩前用 WPS 或 Word 打开兰玉杰旧 Word 卷宗，确认版式正常。

如现场演示需要终端画面，手动补充后端启动图和测试通过图。

然后运行全量测试并保存测试通过结果，当前预期为 21 个用例通过。

最后整理 Git 状态和交付包，确认所有代码、文档、截图和成员目录都纳入最终提交。

编写人：罗元恒

审核人：罗元恒